**BÁO CÁO TIẾN ĐỒ ĐỒ ÁN CUỐI KỲ**

**ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TRANG BÁN ĐỒNG HỒ**

**Trần Quốc Việt, Phạm Thanh Hòa**

*Đại học Sư phạm Kỹ thuật, TP. Hồ Chí Minh*

1. NỘI DUNG BÁO CÁO.

Tiến độ hiện tại của chương trình đang đạt 55% so với dự kiến của nhóm.

Bảng chức năng dự kiến

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên chức năng | Người thực hiện | Tiến độ |
| 1 | Xây dựng mô hình trang chủ | Trần Quốc Việt | 80% |
| 2 | Trang Login (UI) | Trần Quốc Việt | 100% |
| 3 | Login | Phạm Thanh Hòa | 100% |
| 4 | Trang Sign Up (UI) | Trần Quốc Việt | 100% |
| 5 | Sign Up | Phạm Thanh Hòa | 100% |
| 6 | Thêm sản phẩm | Trần Quốc Việt  Phạm Thanh Hòa | 75% |
| 7 | Phân trang | Phạm Thanh Hòa | 100% |
| 8 | Sửa sản phẩm |  | 0% |
| 9 | Xóa sản Phẩm |  | 0% |
| 10 | Tìm kiếm sản phẩm |  | 0% |
| 11 | Phân quyền | Phạm Thanh Hòa  Trần Quốc Việt | 50% |
| 12 | Trang cho từng role (UI) | Trần Quốc Viêt | 25% |
| 13 | Giỏ hàng |  | 0% |

1. KHÓ KHĂN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Các tài liệu được upload trên hệ thống FHQLMS

W3school.com (HTML, CSS, bootstrap4)